PROJETC CHARTER

PROYECTO: “Tool de Identidad de Requisitos de Software”

Grupo #2

**Integrantes:**

* Terán Poma, Luis Fernando
* Politi Bustamante, Ximena
* Quispe Mamani, Mary Luz
* Angeles Rojas, Daniel
* Chafloque Uceda, Renzo Fidel
* Carranza Torre, Jhonatan Walter David

1. Nombre del Proyecto: Tool de Identidad de Requisitos de Software
2. Jefe del proyecto: Lennis Wong
3. Cliente: Belatrix S.A.C
4. Descripción del proyecto

El proyecto “Tool de Identidad de Requisitos de Software” tiene como fin cotizar un proyecto de software en base a los requisitos, los cuales serán recopilados por el mismo sistema.

1. Integrantes

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombres** | **Rol** |
| Terán | Scrum Master |
| Politi | Administrador de Bases de Datos (1) |
| Quispe | Desarrollador Frontend (1) |
| Angeles | Desarrollador Backend (1) |
| Chafloque | Desarrollador Backend (2) |
| Carranza | Desarrollador Frontend (2) |

1. Principales funcionalidades del sistema

* F1:Creacion, registro, modificacion, eliminacion y Login de usuarios interesados en el sistema “Tool de Identidad de Requisitos de Software”.
* F2:Creacion, registro, modificacion y eliminacion del proyecto.
* F3:Creacion, registro, modificacion y eliminacion de los stakeholders asociados a un determinado proyecto.
* F4:Creacion, registro, modificacion y eliminacion de requisitos de software para un determinado proyecto.
* F5: Creacion, registro, modificacion y eliminacion de elementos graficos de requisitos de software registrados para un determinado proyecto.
* F6:Prototipado de requisitos de software para un determinado proyecto.
* F7:Validacion de requisitos de software para un determinado proyecto.

1. Cronograma de actividades

Considerar la estimación inicial del alcance del proyecto, actividades relacionadas a cada etapa de desarrollo de software y por los menos 3 hitos del proyecto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Rol** | **S1** | **S2** | **S3** | **S4** | **S5** | **S6** | **S7** | **S8** | **S9** | **S10** | **S11** | **S12** |
| Elaboracion del project charter |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 1 : Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2,F3 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F4,F5,F1 |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Hito 2:Prototipado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F6 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Hito3: Validacion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Costo estimado

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Inversión** | **Inversión aprobada** |
| Scrum Master | S/.3,000.00 (tres mil soles) por mes |
| Administrador de Bases de Datos (1) | S/.2,500.00 (dos mil quinientos soles) por mes |
| Desarrollador Frontend (2) | S/ 5,000.00 cinco mil soles) por mes |
| Desarrollador Backend (2) | S/ 5,000.00 (cinco mil soles) por mes |
| **TOTAL** | **S/ 15,500.00 (quince mil y cuarenta y ocho soles)** |

*Lima, 19 de junio de 2020*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *Jefe del proyecto*  Luis Fernando Terán Poma  Fecha: **19/06/2020** |  | *cliente* |